## Slide 1: Restitution d’un projet d’analyse de données

## Slide 2: Rappel Processus CRISP-DM
DATA
  Jalon « lancement » Énoncé du problème, du plan de travail, cartographie des données, organisation de l’équipe, planning, analyse de risque projet
  Jalon « collaboratif » Plan de collecte des données et son exécution, définition « métier » d’indicateurs, capitalisation
  Jalon « nettoyage » Mise en base des données suivant une série d’opérations (extraction, parsing, mise en base) et évaluation de la qualité de la donnée ainsi nettoyée
  Jalon « analyse descriptive » Compréhension (statistique) les données, des dépendances entre variables. Réponse au problème ou préparation pour la modélisation
  Jalon « modélisation » Livraison d’un modèle, justification des choix de conception, validation et présentation des résultats vs problème
Cadrage & chiffrage
J1 : lancement
J2 : collaboratif
J3 : nettoyage
J4 : analyse
descriptive
J5 : modélisation & validation
Pérennisation & déploiment

## Slide 3: Titre du projet
Restitution du besoin exprimé par le client
Constitution de l’équipe
  Client
  Sponsor
  Pilote
  Membres

## Slide 4: J1 - Lancement
Énoncé du problème
Objectifs, impacts, gains
Cartographie des données
Évaluation de la qualité des données d’entrée
Planning du projet
Équipe, rôles et responsabilités
Analyse des risques
Organisation
DATA
Compréhension métier
Préparation des données
Analyse Descriptive
Modélisation
Machine Learning
Evaluation et Validation
Déploiement

## Slide 5
Ajoutez votre travail ici…

## Slide 6: Jalons J1
Critère | Réalisé
Jalons planifiés, problème et objectif complétés et approuvés | 
Cartographie des données | 
Evaluation de la qualité des données | 
Equipe projet approuvée et opérationnelle | 
Risques majeurs et plan de maîtrise associé | 
Organisation du projet | 
r
¢

## Slide 7: J2 - Collaboratif
Identification des paramètres à collecter
Préparation du plan de collecte
Mise à jour de l’analyse de risques
DATA
Compréhension métier
Préparation des données
Analyse Descriptive
Modélisation
Machine Learning
Evaluation et Validation
Déploiement

## Slide 8: Jalons J2
Critère | réalisé
Le plan de collecte a été réalisé avec l’ensemble des parties prenantes | 
Les données qui seront utilisées sont décrites dans un dictionnaire | 
La définition des indicateurs est claire et partagée avec l’ensemble de l’équipe projet | 

## Slide 9: J3 - Nettoyage
Extraction
Croisement
Calcul d’indicateurs
Nettoyage
Évaluation de la qualité des données de sortie
Mise en base
DATA
Compréhension métier
Préparation des données
Analyse Descriptive
Modélisation
Machine Learning
Evaluation et Validation
Déploiement

## Slide 10: Jalons J3
Critère | réalisé
La qualité de données après nettoyage est au dessus de 80% | 
Les règles de nettoyage ont été décrites et le code associé est sous git. Le Data Steward (ou à défaut le Data Manager) a été informé | 
Les non-qualités et les actions d’amélioration ont été remontées auprès du Data Steward (ou à défaut le Data Manager) | 

## Slide 11: J4 – Analyse descriptive
Compréhension et démarche
Identifier les critères de validation
Description des données d’entrée
Résultats d’analyse statistique
Mise à jour de l’analyse de risques
DATA
Compréhension métier
Préparation des données
Analyse Descriptive
Modélisation
Machine Learning
Evaluation et Validation
Déploiement

## Slide 12: Jalons J4
Critère | réalisé
La stratégie d’analyse descriptive a été expliquée | 
Les méthodes d’analyse descriptives ont été appliquées (analyse des corrélations, analyse des distribution, ACP,…) | 
Les métiers valident les conclusions de l’analyse | 

## Slide 13: Jalons J5
Critère | réalisé
Le choix du modèle a été expliqué (classification, régression, supervisé, non-supervisé,…) | 
Les critères de performance du modèle ont été définis et calculés | 
Une stratégie de validation du modèle a été appliquée (validation croisée, …) | 
Les métiers valident le modèle | 

## Slide 14: J5 - Modélisation
Lien entre variables cibles et facteurs potentiels
Description du modèle
Justification de la méthode
Implémentation
Vérification
Validation
DATA
Compréhension métier
Préparation des données
Analyse Descriptive
Modélisation
Machine Learning
Evaluation et Validation
Déploiement

## Slide 15: Conclusion